TEKNON GROUP SUARL  ·  DOCUMENT INTERNE

SUNU NATT

Plan d’alignement API Laravel

Diagramme de séquence UX 3.0

Parcours client complet de A à Z application iOS et Android. Ce document transforme le diagramme UX de septembre 2026 en plan d’implémentation pour l’API existante, phase par phase, avec écarts, endpoints cibles, règles métier et priorités.

Version  1.0 — Édition de travail

Date  13 septembre 2026

Source UX  Sunu Natt · Diagramme de Séquence UX · 3.0

Confidentialité  Document interne — ne pas diffuser

# Sommaire

Sommaire	2

1. Objet et méthode	3

1.1 Décision d’architecture	3

1.2 Comment lire ce document	3

2. Acteurs et systèmes	3

3. Synthèse des écarts	3

4. Cartographie de l’existant	4

4.1 Routes déjà en place	4

4.2 Données déjà présentes	4

5. Plan phase par phase	5

Phase 1 — Inscription et connexion (style Wave)	5

Phase 2 — Page d’accueil et navigation	6

Phase 3 — Adhérer à une tontine (matériel ou argent)	6

Phase 4 — Créer sa propre tontine	7

Phase 5 — Rejoindre via code d’invitation	8

Phase 6 — Cotiser dans une tontine	9

Phase 7 — Tirelire numérique verrouillée	9

Phase 8 — Mutuelle	10

Phase 9 — Notifications et tableaux de suivi	11

6. Règles métier à verrouiller	12

7. Mapping des chemins PDF → Laravel	12

8. Roadmap de livraison	12

8.1 Sprint P0 — Confiance et parcours tontine (bloquant lancement)	13

8.2 Sprint P1 — Paiements, notifs, mutuelle v1	13

8.3 Sprint P2 — Finition UX native	13

8.4 Hors scope immédiat	13

9. Plan de tests (recette UX)	13

10. Risques et dépendances	13

11. Livrables attendus par sprint	14

Contrats JSON — exemples minimaux	14

12. Conclusion	14

# 1. Objet et méthode

Ce plan aligne l’API Laravel actuelle du dépôt sunNatte sur le parcours client décrit dans le Diagramme de Séquence UX v3.0 (Teknon Group, septembre 2026). L’objectif n’est pas de migrer vers Supabase, mais de faire porter par Laravel les contrats, règles métier et notifications que l’app native iOS / Android attend.

## 1.1 Décision d’architecture

Le PDF UX mentionne Supabase (PostgreSQL, Auth, Storage, Realtime). Le backend de production est déjà Laravel 10, Sanctum, MySQL/PostgreSQL, Wave et Twilio. On conserve Laravel. On reproduit les comportements UX (OTP, Realtime, Storage, callbacks paiement) avec les briques existantes : files JSON, files d’événements, FCM, et éventuellement broadcasting Laravel pour le temps réel.

## 1.2 Comment lire ce document

- Existant — l’API couvre déjà le besoin, éventuellement à peaufiner.

- Partiel — une base existe, mais le contrat ou la règle métier diverge du diagramme.

- Absent — à construire.

- Critique — écart qui casse une règle métier du PDF (ex. retrait de tirelire avant échéance).

Chaque phase reprend : objectif UX, état actuel dans le code, écarts, travaux à livrer, endpoints cibles, critères d’acceptation.

# 2. Acteurs et systèmes

| Acteur | Rôle UX | Couverture actuelle |
| --- | --- | --- |
| Client | Particulier, asso, GIE, coopérative | Modèle User + rôles |
| App iOS / Android | Client natif App Store / Play Store | Hors de ce dépôt (consomme l’API) |
| Backend | API + BDD + jobs | Laravel 10, routes/api.php |
| Admin | Création tontines catalogue + validation adhésions | AdminController + tarifs |
| Wave / Orange Money | Paiements mobile money | Wave seulement |
| SMS | Africa’s Talking dans le PDF | Twilio aujourd’hui |
| Push | APNs iOS / FCM Android | FCMService + fcm_token |
| Email | Resend + reçus PDF | Absent (MailMessage stub) |
| WhatsApp | Invitation + lien + code exclusif | Pas de payload de partage |
| Custodian / SFD | Conservation des fonds | Hors scope API v1 — à contractualiser |

# 3. Synthèse des écarts

Vue d’ensemble des 9 phases du diagramme UX confrontées à l’API Laravel du 13 septembre 2026.

| # | Phase UX | Statut | Écart principal | Priorité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inscription / connexion style Wave | Partiel | Compte + token créés avant OTP ; mot de passe obligatoire ; SMS Twilio | P1 |
| 2 | Accueil et navigation | Partiel | Pas d’agrégat d’accueil (profil, badge notifs, CTA, code) | P1 |
| 3 | Adhérer tontine matériel / argent | Partiel | Pas de demande en attente, pas de motif de rejet, KYC détaché | P0 |
| 4 | Créer sa tontine + WhatsApp | Partiel | Code 10 caractères ; réponse sans lien de partage ; pas de check profil | P0 |
| 5 | Rejoindre par code d’invitation | Partiel | Adhésion immédiate, sans preview ni validation admin | P0 |
| 6 | Cotiser Wave / Orange Money | Partiel | Wave OK ; OM absent ; pas de reçu PDF ni rappel J-2 | P1 |
| 7 | Tirelire verrouillée | Critique | retrait_any permet le retrait avant l’échéance | P0 |
| 8 | Mutuelle prêts / remboursements | Absent | Aucun modèle, route ni flux de distribution | P1 |
| 9 | Notifications et tableaux de suivi | Partiel | FCM + database ; pas de matrice 3 canaux ni export PDF | P1 |

Lecture prioritaire Trois chantiers bloquent le parcours du PDF : (1) verrouillage réel de la tirelire, (2) adhésion en deux temps avec validation admin, (3) code d’invitation + payload WhatsApp. La mutuelle peut suivre ensuite sans bloquer le lancement tontine + tirelire.

# 4. Cartographie de l’existant

## 4.1 Routes déjà en place

| Domaine | Routes actuelles | Usage UX |
| --- | --- | --- |
| Auth | POST /users/register, /users/login, /mobile/sendCode, /mobile/verify, /users/send-otp, /users/reset-password | Phase 1 |
| Profil | GET /users/profile, POST /users/update/profile/{user}, POST /users/document | Phases 2, 3, 4 |
| Tontine | POST tontine/create, GET tontine/list, GET tontine/{id}/detail, GET /tontines/filter | Phases 2, 3, 4 |
| Adhésion | POST tontine/adhesion (par code), POST admin/tontine/adhesion/{tontine} | Phases 3 et 5 — contrat incorrect |
| Cotisation | POST contribution/initiate/{tontine}, POST contribution/confirm/{tontine}, POST /wave/token | Phase 6 |
| Tirelire | POST /tirelire/create, POST /tirelire/{id}/add, POST /tirelires/{id}/retrait, POST .../retraits | Phase 7 — retrait_any hors spec |
| Admin | CRUD tontines, users, documents, tarifs, activer / désactiver | Back-office phases 3–4 |
| Notifs | GET notifications, mark-as-read, delete, read | Phase 9 partielle |

## 4.2 Données déjà présentes

- tontines.code_adhesion unique — bon point de départ pour le code d’invitation, à normaliser sur 6 caractères alphanumériques.

- users : adresse, profession, num_cni, num_passport — base KYC, mais pas de statut de complétude.

- adhesions : seulement badge (proprio / membre), pas de statut pending / approved / rejected, pas de motif.

- tirelires.statut (en_cours / termine) et date_fin — suffisant pour le verrouillage si on supprime ou bride retrait_any.

- documents liés à l’utilisateur, pas à une demande d’adhésion.

- Kernel schedule vide : aucun cron de rappel J-2, ni de déblocage tirelire, ni de clôture mutuelle.

# 5. Plan phase par phase

## Phase 1 — Inscription et connexion (style Wave)

### Objectif UX

Inscription en trois champs (nom, prénom, téléphone), SIM détectée, OTP SMS, session JWT. Aucun KYC à cette étape. Mot de passe oublié = nouveau code SMS. AutoFill iOS / SMS Retriever Android. Indicatif +221. Renvoyer le code après 30 s.

### État actuel

- POST /users/register exige un mot de passe et crée déjà un token Sanctum, sans OTP.

- POST /mobile/sendCode et /mobile/verify existent (Twilio, code 4 chiffres, table numbers).

- Reset : POST /users/send-otp puis /users/reset-password (Twilio).

### Écarts

- Le PDF : register → SMS → verify-otp → JWT. L’API : register → JWT immédiat.

- Mot de passe obligatoire alors que le parcours Wave est OTP-first.

- SMS via Twilio, pas Africa’s Talking. À conserver tant que le contrat AT n’est pas signé, mais isoler derrière un SmsGateway.

- Pas d’endpoint /auth/register et /auth/verify-otp aux chemins du PDF — l’app peut garder les chemins actuels si on documente le mapping.

### Travaux

- Introduire un flux register-otp : créer un utilisateur pending_verification, envoyer OTP, n’émettre le JWT qu’après verify.

- Rendre le mot de passe optionnel (PIN à 4–6 chiffres ou OTP seul, selon choix produit).

- Endpoint GET /profile/completeness (réutilisé phases 3 et 4).

- Abstraire l’envoi SMS (Twilio aujourd’hui, Africa’s Talking demain).

- Limiter le renvoi OTP à 30 s côté serveur (throttle).

### Endpoints cibles

| Méthode | Chemin | Rôle |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/register | Nom, prénom, phone → OTP, pas de JWT |
| POST | /auth/verify-otp | Valide le code → JWT Sanctum |
| POST | /auth/login | Phone + OTP ou PIN |
| POST | /auth/reset-request | Alias documenté de /users/send-otp |
| POST | /auth/reset-confirm | Alias de /users/reset-password |
| GET | /profile/completeness | Champs manquants + booléen kyc_ready |

### Critères d’acceptation

- Aucun token n’est émis avant un OTP valide.

- Un utilisateur peut s’inscrire sans pièce d’identité.

- Le 2e envoi OTP est rejeté avant 30 secondes.

## Phase 2 — Page d’accueil et navigation

### Objectif UX

Un coup d’œil : notifications, créer, adhérer, saisir un code. Navigation bas : Accueil, Tontines, Tirelire, Mutuel.

### État actuel

L’accueil est 100 % mobile. L’API n’expose pas d’agrégat unique. L’app doit aujourd’hui appeler profil, listes tontines, tirelires et notifications séparément.

### Travaux

- Ajouter GET /home : message, badge notifications non lues, 3 CTA, champ code, compteurs (tontines actives, tirelires, mutuelles).

- GET /tontines/catalog?type=materiel|argent pour le CTA « Adhérer » (tontines créées par admin, places restantes, photos).

### Critères d’acceptation

- Un seul round-trip suffit à peupler l’écran d’accueil.

- Le badge notifs correspond au count unread.

## Phase 3 — Adhérer à une tontine (matériel ou argent)

### Objectif UX

Catalogue admin → détail → formulaire en étapes (identité, travail, adresse, pièces) → POST /adhesion statut en_attente → validation manuelle 24–48 h → SMS + Push bienvenue ou motif de refus + bouton « Compléter ma demande ». Point critique d’abandon : canal WhatsApp support depuis le formulaire.

### État actuel

- Catalogue matériel : GET tontine/materiel/get.

- Filtre type : GET /tontines/filter.

- POST tontine/adhesion attache immédiatement le membre si le code est bon — pas de file d’attente.

- Admin peut adherer_user / demande, mais adhesions n’a pas de statut ni de motif.

- Upload pièces : POST users/document (lié à l’user, pas à la demande).

### Écarts

- Le PDF sépare catalogue admin (phase 3) et tontine privée par code (phase 5). L’API mélange les deux via code_adhesion.

- Pas de progressive disclosure côté API (un seul POST). Acceptable si le mobile gère les étapes, mais le POST doit accepter fichiers + champs KYC et rester en pending.

- Pas de « Mes demandes » avec délai estimé.

### Travaux

- Migration adhesions : statut (pending|approved|rejected), motif_rejet, submitted_at, reviewed_at, reviewed_by, documents[].

- POST /adhesions : crée une demande pending, n’attache pas encore le membre actif.

- GET /adhesions/mine : liste + estimation 24–48 h.

- PATCH admin /adhesions/{id}/review { action: approve|reject, motif }.

- Sur approve : attach membre, SMS + Push « Bienvenue dans la tontine [Nom] ».

- Sur reject : SMS + Push avec motif, la demande reste corrigible (nouveau POST ou PATCH).

- Lier les documents à adhesion_id.

### Endpoints cibles

| Méthode | Chemin | Rôle |
| --- | --- | --- |
| GET | /tontines/catalog?type= | Offres admin actives (photos, montant, places, date) |
| GET | /tontines/{id} | Détail complet avant adhésion |
| POST | /adhesions | Multipart KYC + tontine_id → pending |
| GET | /adhesions/mine | Suivi des demandes |
| PATCH | /adhesions/{id} | Compléter une demande rejetée |
| POST | /admin/adhesions/{id}/review | Approve / reject + motif |

### Critères d’acceptation

- Un utilisateur n’apparaît pas dans « Mes tontines » tant que l’admin n’a pas approuvé.

- Un rejet contient un motif lisible et permet de renvoyer les pièces sans recréer le compte.

## Phase 4 — Créer sa propre tontine

### Objectif UX

Si le profil est incomplet, formulaire perso d’abord. Puis tontine en 5 étapes max (type, infos, financier, tirage, règles). Simulation visuelle. POST /tontines/create → code unique + lien. Partage WhatsApp natif (présentation, liens stores, code). Brouillon auto-sauvegardé.

### État actuel

- POST tontine/create existe : nom, type, durée, montant, tirage, dates, description, materiel_id.

- code_adhesion = Str::random(10), non renvoyé dans la réponse JSON (« Tontine créée avec succès » seulement).

- Le créateur est attaché avec badge proprio (bug potentiel : update de TOUTES ses adhesions, pas seulement celle-ci).

- Pas de GET /profile/completeness, pas de brouillon, pas de lien de partage.

### Travaux

- Bloquer la création si completeness < seuil KYC (adresse, profession, pièce).

- Générer un code de 6 caractères alphanumériques, lisible (éviter 0/O, 1/I).

- Réponse 201 : tontine + code + share_url + share_text (message WhatsApp prérempli).

- Corriger l’update du badge proprio pour ne toucher que le pivot de la tontine créée.

- POST /tontines/drafts et PATCH pour la sauvegarde automatique.

- Champ optionnel simulation : montant_par_membre, nombre_tours, total_perçu — calculé serveur pour l’écran « Voici comment ça se passera ».

### Endpoints cibles

| Méthode | Chemin | Rôle |
| --- | --- | --- |
| GET | /profile/completeness | Garde-fou avant le formulaire tontine |
| POST | /tontines | Création + code 6 chars + lien + texte WhatsApp |
| POST | /tontines/drafts | Brouillon |
| GET | /tontines/{id}/share | Regénère le message de partage |

### Payload WhatsApp cible

« Rejoins ma tontine [Nom] sur Sunu Natt. Télécharge l’app : [App Store] [Play Store]. Code d’accès : ABC12D »

### Critères d’acceptation

- La création sans CNI / adresse est refusée avec un message explicite.

- L’app peut ouvrir WhatsApp sans reconstruire le texte côté client.

## Phase 5 — Rejoindre via code d’invitation

### Objectif UX

Lien WhatsApp → store → inscription phase 1 → saisie du code sur l’accueil → POST /tontines/join-by-code (validité + places) → écran détail + CTA Adhérer → enchaîne sur le formulaire phase 3 + validation admin. Deep links Universal Links / App Links avec code prérempli. Notification au créateur.

### État actuel

- POST tontine/adhesion : si le code est bon, attach immédiat du membre. Pas de preview. Pas de pending. Pas de KYC.

- Le PDF dit clairement : join-by-code vérifie, retourne les détails, puis Adhérer déclenche la phase 3.

### Travaux

- Séparer lookup et adhésion : POST /tontines/join-by-code ne fait que valider et renvoyer le détail (places, montant, créateur).

- Le CTA Adhérer appelle POST /adhesions (phase 3) avec tontine_id + éventuellement invitation_code.

- Deep link https://sununatt.sn/join/{code} (Universal Link / App Link) — configuration mobile + apple-app-site-association / assetlinks.json à servir par Laravel.

- Notifier le créateur dès qu’une demande (ou une adhésion, selon règle produit) arrive — pas seulement à l’attach.

### Règle produit à trancher

Tontine privée vs catalogue Pour une tontine créée par un particulier, faut-il encore la validation admin 24–48 h, ou seulement l’acceptation du créateur ? Le PDF enchaîne la phase 5 sur la phase 3 (validation admin). Recommandation : tontine catalogue = admin ; tontine privée = validation du créateur (plus le KYC si incomplet). À figer avant le sprint.

### Critères d’acceptation

- Un code invalide ou une tontine pleine est rejeté en temps réel, sans créer d’adhésion.

- Le deep link ouvre l’app avec le code déjà saisi.

## Phase 6 — Cotiser dans une tontine

### Objectif UX

2 taps, Wave ou Orange Money, deep link si l’app Wave est installée sinon USSD, callback, SMS + Push, email + reçu PDF, tableau temps réel. Rappel J-2. Mémorisation du moyen préféré.

### État actuel

- Wave Checkout : initiateContribution + confirmPayment + contribute.

- Callbacks success/error trop pauvres (JSON texte).

- Pas d’Orange Money, pas de PDF, pas de rappel J-2, pas de Realtime, pas de preferred_payment_method sur User.

### Travaux

- POST /payments/initiate { tontine_id, provider: wave|orange_money } — unifie les deux chemins.

- Webhook Wave signé (et plus tard OM) qui crédite la contribution, envoie SMS + Push + email, génère le PDF.

- Ne jamais marquer payé avant le webhook / confirm fiable.

- Commande artisan tontines:remind-contributions (J-2) planifiée dans Kernel.

- Broadcast contribution.updated (Laravel Echo / Reverb ou polling court si Reverb n’est pas encore en place).

- Stocker preferred_provider sur l’utilisateur après le 1er paiement réussi.

### Critères d’acceptation

- Un paiement Wave confirmé produit un reçu PDF téléchargeable et un email.

- Le tableau de la tontine reflète la cotisation sans recharger manuellement (ou < 3 s en polling).

## Phase 7 — Tirelire numérique verrouillée

### Objectif UX

Objectif + montant visé + durée. Popup irréversible (case + bouton). Ensuite : ajouts illimités, zéro retrait avant échéance. Cron de déblocage, virement du total, notification festive.

### État actuel — écart critique

- POST /tirelire/create : crée la tirelire ET ouvre un checkout Wave du premier versement. Pas de flag de confirmation d’irréversibilité.

- POST /tirelires/{id}/retrait et retirait : refusent si date_fin > now() — conforme.

- POST /tirelires/{id}/retraits (retrait_any) : aucune vérification de date_fin. C’est la brèche. La durée n’est pas immuable en pratique.

- Pas de cron « échéance atteinte ». Pas de suggestion « épargnez X FCFA / mois ».

### Travaux

- Supprimer ou désactiver retrait_any en production. Un seul endpoint withdraw, autorisé uniquement si now() >= date_fin et statut != termine.

- POST /tirelires exige accepted_lock: true (preuve que le mobile a affiché le popup).

- Rendre date_fin non modifiable après create (pas de PATCH durée).

- Séparer création (sans paiement) et premier dépôt — le PDF crée d’abord, puis « Ajouter ».

- Commande tirelires:unlock — passe statut a_debloquer, push + SMS.

- Réponse create : suggestion_mensuelle = objectif / mois restants.

### Endpoints cibles

| Méthode | Chemin | Rôle |
| --- | --- | --- |
| POST | /tirelires | Création + lock, sans débit si montant initial = 0 |
| POST | /tirelires/{id}/deposit | Ajout Wave / OM à tout moment |
| POST | /tirelires/{id}/withdraw | Uniquement après échéance, montant total |
| GET | /tirelires/mine | Tableau de bord + % progression |

### Critères d’acceptation

- Toute tentative de retrait avant date_fin renvoie 403 avec le message d’irréversibilité.

- L’endpoint retraits / retrait_any n’est plus exposé.

## Phase 8 — Mutuelle

### Objectif UX

Créer une mutuelle (nom, objectif, taux d’intérêt optionnel défaut 0 %, durée). Bénéficiaires 1–10 en saisie ou import Excel. Aperçu. Alimentation Wave/OM. Virements auto. Les bénéficiaires remboursent dans l’app. Clôture : capital + intérêts au créateur.

### État actuel

Aucune table, aucun contrôleur, aucune route. Chantier greenfield.

### Modèle de données proposé

| Table | Champs clés |
| --- | --- |
| mutuelles | id, createur_id, nom, objectif, taux_interet (défaut 0), duree_mois, statut (draft¦funded¦active¦closed), fonds_credite |
| mutuelle_beneficiaires | mutuelle_id, nom, phone, user_id nullable, montant_alloue, montant_du (avec intérêts), montant_rembourse, statut |
| mutuelle_remboursements | beneficiaire_id, montant, provider, session_id, recu_pdf |
| mutuelle_mouvements | type (in¦out¦payout_createur), montant, provider_ref |

### Travaux

- POST /mutuelles + étape bénéficiaires (JSON ou upload xlsx, template téléchargeable).

- Aperçu GET /mutuelles/{id}/preview avant confirmation.

- POST /mutuelles/{id}/fund → paiement créateur.

- Job : payout Wave/OM vers chaque bénéficiaire, SMS « Vous avez reçu X FCFA via la mutuelle [Nom] ».

- POST /mutuelles/{id}/repay (bénéficiaire, partiel ou total).

- Rappels retard (SMS + Push, ton bienveillant).

- Quand tout est remboursé : payout créateur, statut closed, notification de clôture.

### Critères d’acceptation

- Un Excel aux colonnes nom, telephone, montant est parsé et affiché avant tout débit.

- Taux 0 % : le dû = montant alloué. Taux > 0 : le dû est calculé serveur, jamais côté client.

## Phase 9 — Notifications et tableaux de suivi

### Objectif UX

Chaque événement argent ou adhésion notifie. Centre in-app groupé par jour. Préférences par canal. Tableaux filtrables. Export PDF logo Sunu Natt. Reçus individuels.

### État actuel

- Notifications Laravel database + list/read/delete. FCMService présent. AdhesionNotification et TontineNotification via('database') seulement.

- Pas de SMS transactionnel hors OTP. Pas d’email Resend. Pas d’export PDF. Pas de préférences.

### Matrice cible (reprendre le PDF)

| Événement | Push | SMS | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Cotisation versée par le client | Oui | Oui | Oui + PDF |
| Cotisation reçue (créateur) | Oui | — | — |
| Adhésion validée | Oui | Oui | Oui |
| Adhésion rejetée | Oui | Oui | — |
| Nouveau membre | Oui | — | — |
| Rappel cotisation J-2 | Oui | Oui | — |
| Reversement tontine | Oui | Oui | Oui + PDF |
| Tirelire débloquée | Oui | Oui | Oui |
| Distribution mutuelle | Oui | Oui | Oui |
| Remboursement mutuelle | Oui | Oui | — |
| Rappel remboursement en retard | Oui | Oui | — |

### Travaux

- Table notification_preferences (user_id, event, push, sms, email).

- Canal NotificationSunuNatt : respecte les préférences, journalise les échecs SMS.

- GET /ledger?type=tontine|tirelire|mutuelle&from&to + GET /ledger/export.pdf.

- Reçus : GET /receipts/{transaction}.pdf.

### Critères d’acceptation

- Désactiver le SMS pour « nouveau membre » n’empêche pas le push.

- Un président d’asso peut exporter un PDF de suivi sur une période.

# 6. Règles métier à verrouiller

| ID | Règle | Où l’appliquer |
| --- | --- | --- |
| R1 | KYC jamais à l’inscription, toujours avant adhésion catalogue ou création de tontine | RegisterController, Adhesion, Tontine@store |
| R2 | Adhésion catalogue = pending jusqu’à revue admin 24–48 h | Adhesion statut |
| R3 | Code invitation = 6 alphanumériques, unique, insensible à la casse | Tontine@creating |
| R4 | Join-by-code ne rattache pas le membre ; il prépare l’adhésion | Nouveau JoinController |
| R5 | Durée de tirelire immuable ; retrait interdit avant date_fin | TirelireController — supprimer retrait_any |
| R6 | accepted_lock=true obligatoire à la création de tirelire | Validation create |
| R7 | Paiement = pending jusqu’au webhook provider | Contribution, Deposit |
| R8 | Taux mutuelle défaut 0 % ; calcul des intérêts côté serveur | MutuelleService |
| R9 | Tout mouvement d’argent génère un reçu et au moins un push | NotificationSunuNatt |
| R10 | Badge proprio écrit uniquement sur le pivot de la tontine créée | Correctif TontineController@store |

# 7. Mapping des chemins PDF → Laravel

Le mobile peut continuer à appeler les routes historiques. Pour coller au diagramme, on ajoute des alias (même contrôleur) plutôt que de casser l’app déjà en test.

| Diagramme UX | Route actuelle | Action |
| --- | --- | --- |
| POST /auth/register | POST /users/register + /mobile/sendCode | Fusionner le flux OTP-first ; garder un alias |
| POST /auth/verify-otp | POST /mobile/verify | Émettre le JWT ici, plus à register |
| GET /profile/completeness | — | Créer |
| GET /tontines/materiel/offres | GET /tontines/filter?type=materiel + materiel/get | Agréger en /tontines/catalog |
| POST /adhesion | POST tontine/adhesion (attach immédiat) | Remplacer par pending |
| POST /tontines/create | POST tontine/create | Enrichir la réponse (code + share) |
| POST /tontines/join-by-code | POST tontine/adhesion | Séparer lookup et adhésion |
| POST /payments/initiate | POST contribution/initiate/{tontine} | Ajouter provider OM + webhook |
| POST /tirelires/create | POST /tirelire/create | Lock + pas de débit obligatoire |
| POST /tirelires/{id}/deposit | POST /tirelire/{id}/add | Renommer / alias |
| POST /tirelires/{id}/withdraw | POST /tirelires/{id}/retrait | Garder ; retirer retraits |
| POST /mutuelles/create | — | Créer tout le module |

# 8. Roadmap de livraison

## 8.1 Sprint P0 — Confiance et parcours tontine (bloquant lancement)

| # | Livrable | Pourquoi |
| --- | --- | --- |
| P0.1 | Verrouiller la tirelire : supprimer / désactiver retrait_any, exiger accepted_lock, cron de déblocage | Règle métier stricte du PDF ; risque plaintes et conformité |
| P0.2 | Adhésions pending + revue admin + motif de rejet + Mes demandes | Cœur du parcours catalogue et KYC |
| P0.3 | Code 6 chars + payload WhatsApp à la création + join-by-code en preview | Viralité du produit |
| P0.4 | Correctif badge proprio (pivot ciblé) + GET /profile/completeness | Bugs fonctionnels déjà en production API |

## 8.2 Sprint P1 — Paiements, notifs, mutuelle v1

- Webhook Wave fiable, reçu PDF, email, rappel J-2.

- Orange Money en second provider (même POST /payments/initiate).

- Matrice notifications Push / SMS / Email + préférences.

- Module mutuelle : création, Excel, fund, payout, repay, clôture.

- GET /home agrégé.

## 8.3 Sprint P2 — Finition UX native

- Deep links Universal Links / App Links.

- Africa’s Talking en remplacement (ou complément) de Twilio.

- Realtime (Reverb) sur tableaux tontine / tirelire / mutuelle.

- Export PDF assemblée générale, brouillons de tontine, simulation financière.

- USSD fallback si Wave n’est pas installé — coordination opérateur.

## 8.4 Hors scope immédiat

- Custodian bancaire / SFD : contrat et flux de cantonnement, pas un endpoint mobile.

- Migration Supabase : non recommandée, coût > bénéfice alors que Laravel couvre déjà Auth, Storage et jobs.

# 9. Plan de tests (recette UX)

| Parcours | Cas nominaux | Cas limites |
| --- | --- | --- |
| Inscription | OTP AutoFill, accès accueil | OTP expiré, renvoi < 30 s, phone déjà pris |
| Adhésion catalogue | Pending visible, approve → Mes tontines | Rejet + motif, tontine pleine, pièces manquantes |
| Création + WhatsApp | Code 6 chars, message prérempli | Profil incomplet, nom dupliqué |
| Join by code | Preview puis formulaire | Code faux, plus de place, user déjà membre |
| Cotiser | Wave PIN → succès + PDF | Échec Wave, double callback, app Wave absente |
| Tirelire | Ajout OK, refus retrait J-1, unlock à J | retrait_any doit 404, accepted_lock manquant |
| Mutuelle | Excel 3 bénéficiaires, repay partiel, clôture | Taux 0 vs 5 %, bénéficiaire sans compte |
| Notifs | Matrice respectée | Préférence SMS off, échec Twilio |

# 10. Risques et dépendances

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Orange Money non branché au lancement | Parcours paiement incomplet vs PDF | Ship Wave only, provider orange_money → 501 explicite |
| Twilio vs Africa’s Talking | Coût SMS, délivrabilité SN | Interface SmsGateway, swap sans toucher les controllers |
| Validation admin 24–48 h trop lente | Abandon phase 3 (point critique PDF) | WhatsApp support + SLA back-office + relance auto J+1 |
| Deep link mal configuré | Invités retapent le code, friction | assetlinks + AASA dès P0.3, fallback champ accueil |
| retrait_any encore appelé par l’app | Contournement du lock | 404 API + hotfix mobile coordonné |
| Tontine privée : qui valide ? | Mauvaise implémentation phase 5 | Décision produit écrite avant le sprint P0.3 |

# 11. Livrables attendus par sprint

Pour chaque item P0 : migration, contrôleur, ressource JSON, test Feature PHPUnit, et mise à jour de routes/api.php. Pas de documentation Markdown supplémentaire : ce Word + les tests suffisent.

## Contrats JSON — exemples minimaux

### POST /tontines — 201

{ "tontine": { "id": 12, "nom": "GIE Liberté 6", "code": "K7P2QM", "type": "argent" }, "share": { "url": "https://sununatt.sn/join/K7P2QM", "text": "Rejoins ma tontine…" }, "simulation": { "versement": 10000, "tours": 12, "percu": 120000 } }

### POST /tontines/join-by-code — 200

{ "tontine": { "id": 12, "nom": "…", "places_restantes": 3, "montant": 10000, "duree": 12 }, "can_join": true, "next": "POST /adhesions" }

### POST /tirelires — 422 si lock absent

{ "message": "Vous devez confirmer que la durée est irréversible.", "code": "LOCK_NOT_ACCEPTED" }

# 12. Conclusion

L’API sunNatte n’est pas à reconstruire. Elle couvre déjà l’auth, les tontines, Wave et une tirelire. L’écart avec le diagramme UX 3.0 tient surtout à des règles métier (pending d’adhésion, lock tirelire, code d’invitation en deux temps) et à deux modules manquants (mutuelle, notifications multi-canaux + PDF).

En verrouillant P0, le parcours A → Z tontine + tirelire devient fidèle au PDF. P1 ajoute la confiance (reçus, rappels, OM) et la mutuelle. P2 soigne le natif (deep links, realtime, SMS local).

Prochaine étape recommandée : trancher la règle « qui valide une tontine privée » puis enchaîner le sprint P0 dans l’API.

Document généré à partir du Diagramme de Séquence UX Sunu Natt v3.0 et de l’état du dépôt Laravel au 13 septembre 2026. Teknon Group SUARL — RCCM SN.DKR.2022.B.15078 — Dakar, Sénégal.